공공임대주택 정보 플랫폼

(가칭) HomeFit — LH·공공임대 통합 조회 서비스

웹 + 모바일 앱 서비스 기획서

문서 버전: v1.0 (초안)

작성일: 2026년 4월 17일

작성자: 박상원 (Product Planning)

# 목차

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경

전세 사기·고금리·주거비 상승이 맞물리며 저가형/공공임대주택(LH 행복주택, 국민임대, 영구임대, 신혼희망타운, 청년매입임대 등)에 대한 관심이 급격히 커지고 있다. 그러나 현재 정보는 LH청약플러스, 마이홈포털, SH공사, GH공사 등 공급기관별로 분산되어 있고, 공고문은 PDF 위주라 사용자가 자격 조건·평형·입주 일정·경쟁률을 비교하기 어렵다.

본 서비스는 공공이 개방한 공공데이터포털 Open API를 기반으로, 전국 공공임대주택 매물과 모집공고를 한 곳에서 지도·리스트·알림 형태로 제공하는 소비자 대상(B2C) 플랫폼을 지향한다.

## 1.2 목적

- 공공임대 정보 접근성 향상 — 흩어진 정보를 하나의 UX로 통합.

- 탐색 효율화 — 지도/필터 기반 매물 검색으로 내게 맞는 단지 3초 안에 찾기.

- 기회 손실 방지 — 신규 공고 푸시 알림으로 마감 전 선제 대응.

- 정보 비대칭 해소 — 자격 체크·경쟁률 히스토리·입주 일정까지 한눈에.

## 1.3 범위 (Scope)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 주택 | LH 건설임대/매입임대/전세임대, SH·GH 등 지방공사 공공임대, 행복주택, 국민임대, 영구임대, 신혼희망타운, 청년·신혼부부 특화 임대 |
| 서비스 형태 | 반응형 웹앱(Web) + 모바일 네이티브 앱(iOS/Android) 동시 제공 |
| 데이터 소스 | 공공데이터포털(data.go.kr) Open API, 마이홈포털, LH청약플러스 공고 데이터 |
| 제외 범위 (MVP) | 민간 임대/매매, 직거래, 실거래가 분석, 부동산 컨설팅 |

## 1.4 문서 대상 독자

본 기획서는 기획/사업개발팀이 이해관계자(경영진·디자인·개발·법무)와 공유하기 위한 문서이며, 동시에 개발팀이 1차 스프린트 범위를 합의하는 기준 문서로 사용한다.

# 2. 문제 정의

## 2.1 사용자 페인 포인트

- 정보가 흩어져 있다 — LH·SH·GH·마이홈포털·지자체 사이트를 각각 들어가야 함.

- 공고문이 PDF 중심 — 평형·임대료·자격이 텍스트에 묻혀 비교가 어려움.

- 위치 기반 탐색 부재 — "직장에서 30분 이내, 보증금 5천 이하" 같은 질의가 불가능.

- 신규 공고 인지 지연 — 마감 임박해서야 인지하는 기회 손실 발생.

- 자격 확인이 복잡 — 소득·자산·무주택 요건이 주택 유형별로 다르고 문서마다 표현이 다름.

## 2.2 시장/환경 요인

- 전월세 상승률·전세사기 이슈로 공공임대 관심 증가(2023~2026 지속).

- 공공데이터포털을 통한 LH/국토부 Open API 개방 확대.

- 청년·신혼부부 특화 주거지원 정책 신설/확대 — 정보 비대칭이 크다.

## 2.3 경쟁/인접 서비스

| 서비스 | 특징 | 한계 |
| --- | --- | --- |
| LH청약플러스 | LH 공식, 신청 가능 | 공고 탐색 UX 불편, 타 공사 데이터 없음 |
| 마이홈포털 | 국토부 통합 포털 | 조회 속도·UI 아쉬움, 알림 약함 |
| 직방/다방/호갱노노 | 민간 임대 중심, UX 강점 | 공공임대 커버리지 낮음 |
| 네이버 부동산 | 매매/전세 강점 | 공공임대 메타정보 부족 |

# 3. 솔루션 & 가치 제안

## 3.1 한 줄 정의

"공공임대주택을, 지도 한 번에 · 알림 한 번에."

## 3.2 핵심 가치(Value Proposition)

- 통합성 — 전국 LH·SH·GH·지자체 공공임대 데이터를 한 곳에.

- 탐색성 — 지도·필터·정렬로 조건에 맞는 매물만 남기기.

- 즉시성 — 관심 조건에 맞는 신규 공고를 푸시/이메일로 즉시 안내.

- 비교성 — 임대료·전용면적·보증금·입주예정일을 카드 단위로 나란히 비교.

## 3.3 차별화 포인트

- 공공임대 전문 — 민간 매물과 섞지 않아 노이즈 없음.

- 공공 Open API 실시간 연동 — 크롤링 의존 최소화로 정확성·법적 안정성 확보.

- 알림 엔진 — 관심 지역·주택 유형·임대 조건을 저장하면 신규 공고 즉시 푸시.

# 4. 타깃 사용자

타깃 집단은 공공임대 전 영역을 포괄하되, 가장 활발한 수요층인 (1) 청년·사회초년생, (2) 신혼부부, (3) 저소득·기초생활수급자 를 1차 타깃으로 설정한다.

## 4.1 페르소나

### 페르소나 A — 이지원 (28세, 서울 근무 사회초년생)

- 직장은 강남, 월급 280만 원 수준, 부모와 세대분리 고민 중.

- 행복주택·청년매입임대에 관심. 공고가 언제 올라오는지 모름.

- 원하는 건 "지도에서 직장 30분 이내 + 보증금 1억 이하 + 원룸" 조건 저장.

### 페르소나 B — 김민호·박서연 부부 (32/30세, 예비 신혼)

- 신혼희망타운·신혼부부 매입임대 관심. 소득 자격을 헷갈려함.

- 결혼 전 6개월 내 입주 가능한 공고를 놓치고 싶지 않음.

### 페르소나 C — 최영자 (62세, 기초생활수급)

- 영구임대·국민임대 대기자. 예비입주자 대기 순번이 궁금함.

- PC 사용이 불편 — 모바일 앱에서 큰 글씨/간단 UI 선호.

## 4.2 시장 규모(러프 추정)

| 세그먼트 | 모수(추정) | 접근 채널 |
| --- | --- | --- |
| 공공임대 잠재수요 (전국) | 약 450만 세대 | 마이홈/LH 유입 + 오가닉 검색 |
| 청년(19–39) 공공임대 관심층 | 약 180만 명 | 인스타·유튜브·커뮤니티 |
| 신혼부부 특화 수요 | 연 25만 쌍 혼인 | 웨딩·부동산 커뮤니티 |

# 5. 핵심 기능 (MVP)

사용자 확정 MVP 범위: 매물 검색/지도 조회 + 공고 알림 을 P0로 한다. 나머지는 Phase 2+ 로 분리한다.

## 5.1 기능 요약

| 우선순위 | 영역 | 기능 | 예상 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 매물 탐색 | 지도 기반 매물 조회 (클러스터, 필터, 상세) | 4주 |
| P0 | 매물 탐색 | 리스트 뷰 + 정렬(임대료/보증금/준공년도/거리) | 1주 |
| P0 | 공고 알림 | 관심 조건 저장 → 신규 공고 푸시/이메일 알림 | 3주 |
| P0 | 공고 알림 | 공고 상세(공급유형·자격·면적·임대료·일정·첨부) | 2주 |
| P0 | 인증 | 이메일/소셜 로그인(카카오), 프로필 | 1주 |
| P1 | 비교/저장 | 관심 단지 즐겨찾기, 단지 비교 테이블 | 2주 |
| P1 | 자격 체크 | 소득/자산/무주택 간이 자격 체크리스트 | 2주 |
| P2 | 커뮤니티 | 단지별 후기·질문, 예비 입주자 대기 현황 | 4주+ |

## 5.2 기능 상세

### 5.2.1 지도 기반 매물 검색 (P0)

- 지도: 카카오맵 SDK — 클러스터링(군집), 지도 이동 시 실시간 리패치.

- 필터: 공급유형(영구/국민/행복/신혼/청년/매입/전세임대), 전용면적(㎡), 임대보증금/월임대료 범위, 준공년도, 지하철역 반경.

- 매물 카드: 단지명, 주소, 전용면적/세대수, 대표 임대료, 최근 공고 유무 뱃지.

- 상세 페이지: 단지 메타정보, 평면도(이미지), 교통/학군/주변 POI, 최근 공고 이력, 예비입주자 대기현황.

### 5.2.2 공고 알림 (P0)

- 알림 조건: 지역(시/구/동, 다중), 공급유형(다중), 자격 카테고리(청년/신혼/일반/저소득), 가격대.

- 트리거: 공공데이터 모집공고 API 1일 1회 배치 폴링 + 관심 조건 매칭 → FCM/APNs 푸시.

- 채널: 앱 푸시 · 이메일 · (Phase2) 카카오 알림톡.

- 알림 상세: 공고명, 공급기관, 모집기간, 신청 방법, 바로가기 딥링크(LH청약플러스 URL).

### 5.2.3 자격 간이 체크 (P1)

- 소득(도시근로자 평균소득 %), 자산, 무주택 기간, 혼인 상태, 나이 → 주택 유형별 자격 YES/NO.

- 최종 신청은 반드시 공식 포털에서 한다는 Disclaimer 노출.

# 6. 웹 + 모바일 앱 전략

## 6.1 플랫폼 구성

| 플랫폼 | 구현 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 웹 (PC/모바일 웹) | Next.js 15 + React 18, SSR/ISR | SEO·지도 공유 링크 최적화 |
| iOS 앱 | React Native (Expo) 또는 Flutter | 푸시·위치 권한 네이티브 API |
| Android 앱 | React Native (Expo) 또는 Flutter | 구글 맵 Fallback 옵션 |

권장: React Native(Expo) — 코드 70% 이상을 웹과 공유(Solito/React Native Web)하여 1팀이 3플랫폼을 동시 대응. 모션/지도 성능 이슈 시 Flutter로 재검토.

## 6.2 반응형/앱 UX 원칙

- 모바일 퍼스트 — 가장 많이 쓸 화면은 지도 · 공고 리스트 · 알림.

- 오프라인 탄력성 — 관심 단지 즐겨찾기는 로컬 캐시 유지.

- 접근성 — 글자 크기 2단계, 색각 보정, 스크린리더 태그(시니어 사용자 대응).

## 6.3 주요 화면(초기 스켈레톤)

| 화면 | 주요 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 홈/지도 | 지도 + 필터 바 + 하단 리스트 시트 | 기본 진입 화면 |
| 매물 리스트 | 카드 리스트 + 정렬 · 필터 | URL 공유 가능 |
| 단지 상세 | 단지 메타 + 최근 공고 + 평면도 | 공유·찜·알림 구독 |
| 공고 상세 | 자격/일정/임대료 표 + 외부 신청 링크 | 딥링크 지원 |
| 알림 설정 | 관심 조건 CRUD, 알림 히스토리 | 푸시 권한 요청 플로우 |
| 마이페이지 | 프로필, 찜, 내 조건, 자격 체크 | 소셜 로그인 |

# 7. 공공 API 조사 결과

결론: LH 및 국토교통부는 공공데이터포털(data.go.kr)을 통해 본 서비스에 필요한 핵심 데이터 대부분을 Open API 로 공식 개방하고 있다. 활용신청 후 인증키 발급만으로 REST(JSON/XML)로 호출 가능하며, 영리 목적 사용도 허용된다.

## 7.1 활용 가능한 대표 Open API

| API 명 | 제공기관 | 주요 필드/용도 |
| --- | --- | --- |
| 공공임대주택 단지정보 조회 서비스 | LH (한국토지주택공사) | 전국 공공임대 단지 메타(지역·단지코드·공급유형·주소·세대수·준공일 등). 지도 핀의 기본 데이터셋. |
| 임대주택단지 조회 서비스 | LH | LH 임대 단지 상세. 엔드포인트: apis.data.go.kr/B552555/lhLeaseInfo1/lhLeaseInfo1 |
| 마이홈포털 공공임대주택 단지정보 조회 서비스 | 국토교통부 | LH 외 SH/GH 포함 범위 통합 조회. 전국 커버리지 강화 시 필수. |
| 마이홈포털 공공주택 모집공고 조회 서비스 | 국토교통부 | 신규 모집공고 — 알림 엔진의 핵심 소스. |
| 마이홈포털 예비입주자 대기현황 조회 서비스 | 국토교통부 | 엔드포인트: apis.data.go.kr/1613000/HWSPR03/moveWaitStsList. 단지 상세에서 대기 순번 제공. |
| 전국 LH아파트 단지정보 (파일데이터) | LH | 파일(CSV/XLS). 초기 시드 데이터로 일괄 적재. |

## 7.2 데이터 사용 조건

- 공공데이터포털 회원 가입 → 각 API 활용신청 → 인증키 발급 (1~2영업일).

- REST API 기반 JSON/XML 응답. 파일데이터는 로그인 없이 다운로드 가능.

- 공공데이터법에 근거, 영리 목적 포함 자유로운 활용 보장(출처 표기 권고).

## 7.3 데이터 파이프라인 설계(안)

- 배치 잡 — 매일 새벽 단지정보/모집공고 API 폴링, 변경분만 업서트.

- 정규화 — 기관별 필드명/코드체계를 내부 공통 스키마(Housing, Listing, Notice)로 매핑.

- 지오코딩 — 주소 → 좌표 변환(카카오/네이버 지오코딩 API) 후 캐싱.

- 검색 인덱싱 — OpenSearch/Elasticsearch에 역색인 적재(지역·유형·가격·면적).

- 알림 매칭 — 신규 공고 적재 시 사용자 관심 조건과 매칭 → FCM 푸시.

## 7.4 리스크 & 대응

- API 응답 포맷/필드 변경 리스크 → 어댑터 계층 + 스키마 버전 모니터링.

- 일부 지자체(SH·GH·도시공사)는 별도 API 보강 필요 → 2차 개방 요청/크롤링 최소 병행.

- PDF 공고문 파싱 필요 → Phase 2에서 LLM 기반 공고문 파서 도입 검토.

## 7.5 참고 링크

• 공공데이터포털 — LH 공공임대주택 단지정보 조회 서비스

• 공공데이터포털 — LH 임대주택단지 조회 서비스

• 공공데이터포털 — 마이홈포털 공공임대주택 단지정보

• 공공데이터포털 — 마이홈포털 공공주택 모집공고 조회 서비스

• 공공데이터포털 — 마이홈포털 예비입주자 대기현황

• LH 공공데이터 개방목록

• 마이홈포털

• LH청약플러스

# 8. 기술 스택 (제안)

| 영역 | 제안 |
| --- | --- |
| 프론트(Web) | Next.js 15, React 18, TypeScript, TailwindCSS, shadcn/ui, TanStack Query, Kakao Maps SDK |
| 모바일 | React Native (Expo Router) + React Native Web 공유 / (대안) Flutter 3 |
| 백엔드 API | Node.js (NestJS) + Prisma, REST + GraphQL(BFF) |
| 데이터 수집 | Python Airflow/Node Cron — 공공데이터 Open API 배치 폴링 |
| DB/캐시 | PostgreSQL + PostGIS(공간 인덱스), Redis(세션/캐시) |
| 검색 | OpenSearch / Elasticsearch |
| 알림 | FCM(Android/iOS), SES(이메일), (P2) 카카오 알림톡 |
| 인프라 | AWS (ECS Fargate, RDS, S3, CloudFront) 또는 NCP |
| 관측 | Datadog / Sentry, PostHog(프로덕트 분석) |
| CI/CD | GitHub Actions, Terraform(IaC) |

# 9. 로드맵

| 단계 | 기간 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — 준비 | 2주 | 공공데이터 활용신청/키 수급, 스키마 설계, 디자인 시스템 초안 |
| Phase 1 — MVP | 10주 | 웹+앱 동시 출시: 지도 검색 + 공고 상세 + 알림(푸시/이메일) |
| Phase 2 — 성장 | 8주 | 자격 체크, 단지 비교, 대기현황, SH/GH 커버리지 확장 |
| Phase 3 — 확장 | 12주+ | 커뮤니티(후기/Q&A), 공고문 LLM 파서, 카카오 알림톡 |

# 10. 성공 지표(KPI)

| 카테고리 | 지표 | MVP 6개월 목표 |
| --- | --- | --- |
| 획득 Acquisition | 앱+웹 누적 가입자 | 30,000명 |
| 활성 Activation | 가입 후 7일 내 알림 조건 저장률 | 45% |
| 유지 Retention | W4 Retention(재방문) | 25% |
| 핵심 행동 | 공고 상세 → 외부 신청 링크 CTR | 20% |
| 알림 성과 | 푸시 알림 열람률 | 35% |
| 품질 | 공고 반영 지연(배치→노출) | < 4시간 |

# 11. 리스크 & 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| API 스키마 변경 | 수집 중단·오류 | 어댑터 계층, 스키마 계약 테스트, 다중 소스 폴백 |
| SH/GH 등 데이터 커버리지 | 일부 지역 공백 | 단계적 개방 요청, 공식 공지 RSS 파싱 병행 |
| 알림 오발송 | 사용자 이탈 | 드라이런/샘플 발송 · 사용자별 발송 빈도 캡 |
| 개인정보(소득/자산) | 법적 리스크 | 단말 내 계산(클라이언트 사이드), 서버 미저장 원칙 |
| 저작권/크롤링 이슈 | 법적 리스크 | 공공 Open API 우선, 크롤링 최소화 + robots·약관 준수 |

# 12. 초기 운영 비용(러프 추정)

| 항목 | 월 예상 |
| --- | --- |
| AWS 인프라(트래픽 월 50만 MAU 기준) | 약 120만 원 |
| 지도 API(카카오/네이버) — 유료 구간 | 약 30만 원 |
| Push/Email(FCM 무료 + SES) | 약 5만 원 |
| 모니터링(Sentry/Datadog) | 약 20만 원 |
| 합계(변동) | 약 175만 원 / 월 |

# 13. 다음 단계 (Action Items)

- 공공데이터포털 활용신청 — 7개 API 일괄 신청 (D+1).

- 데이터 스키마 초안 확정 — Housing/Listing/Notice 엔티티 모델링 (D+5).

- 디자인: 홈(지도)·공고 상세·알림 설정 3화면 Hi-Fi (D+10).

- MVP 백로그 확정 — JIRA 에픽/스토리 티켓 (D+12).

- 개발 Phase 1 킥오프 — 10주 스프린트 (D+15).

# 부록 A. 용어 정리

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| LH | 한국토지주택공사. 공공주택 공급 대표 공기업. |
| SH / GH | 서울주택도시공사 / 경기주택도시공사. |
| 행복주택 | 청년·신혼부부·고령자 등 특화 공공임대. |
| 영구임대 | 기초생활수급자 등 최저소득계층 대상 50년 임대. |
| 국민임대 | 무주택 저소득층 대상 30년 임대. |
| 매입임대 | 기존 주택을 매입·리모델링 후 저렴하게 임대. |
| 전세임대 | LH가 집주인과 계약 후 저소득층에 재임대. |
| 신혼희망타운 | 신혼부부 특화 분양·임대 주택 단지. |

# 부록 B. 공공 API 샘플 요청 (참고)

예: LH 임대주택단지 조회 서비스

GET http://apis.data.go.kr/B552555/lhLeaseInfo1/lhLeaseInfo1?serviceKey={KEY}&PG_SZ=10&PAGE=1&CNP_CD=11

예: 마이홈포털 예비입주자 대기현황 조회

GET http://apis.data.go.kr/1613000/HWSPR03/moveWaitStsList?serviceKey={KEY}&pageNo=1&numOfRows=10&sido=11

* 실제 파라미터/응답 스키마는 data.go.kr 각 데이터셋의 '참고문서(명세서)' 를 기준으로 최종 확정한다.